Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego

Projekt umowy

w dniu ............................... 2020 r. w Trzciance zawarto umowę pomiędzy:

Gminą Trzcianka z siedzibą w Trzciance (adres: Gen. Władysława Sikorskiego 7,  64-980 Trzcianka), NIP:763 20 94 861, reprezentowaną przez:

- Burmistrza Trzcianki – Krzysztof W. Jaworski,

- przy kontrasygnacie Skarbnika – Joanna Zieńko,

a ……………………………………………………………………

zwanym dalej "Wykonawcą",

następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest usługa usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzcianka w 2020 roku. Przez usuwanie wyrobów zawierających azbest rozumie się demontaż tych wyrobów z obiektu, zabezpieczenie, transport i przekazanie do unieszkodliwienia na składowisku wytworzonych odpadów azbestowych lub zabezpieczenie, transport i przekazanie do unieszkodliwienia na składowisku odpadów azbestowych w postaci zdemontowanych wyrobów.

- Zakres zamówienia obejmuje:

a) odbiór wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwianiem na składowisku odpadów azbestowych. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest, tj. płyt azbestowo-cementowych do odbioru, załadunku i unieszkodliwienia wynosi maksymalnie 121 557 kg,

b) demontażu płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych, ich załadunek, transport oraz unieszkodliwienie na składowisku odpadów azbestowych. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest, tj. płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych do demontażu, załadunku, transportu i unieszkodliwienia wynosi maksymalnie 90 614 kg.

- Zamawiający zastrzega, że zapotrzebowanie określone ust. 2 zostało określone szacunkowo i może ulec zmniejszeniu. Z tytułu zakupu mniejszej ilości dostaw w stosunku do założonych wielkości, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie             z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania robót.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikłe ze:

a)  szkód i następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich przebywających w zasięgu prowadzenia robót,

b) zniszczeń oraz innych zdarzeń losowych w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót,

c) zniszczenia własności prywatnej spowodowanej działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren wykonywania usług.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim z tego tytułu, oraz za powstałe wypadki z tytułu niedochowania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Zamawiający ustanawia do pełnienia nadzoru – Pana/Panią .....................................................

- Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za bezpośredni nadzór nad wykonaniem usługi - Pana/Panią ....................................................................................................................

§ 3

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na: 10.11.2020 r.

- Za termin wykonania umowy przyjmuje się całkowite zakończenie zadania polegające na demontażu, transporcie i przekazaniu na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest ze wszystkich wskazanych przez Zamawiającego miejsc składowania oraz dostarczenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji,  o której mowa w § 5 ust. 3.

§ 4

- Strony ustalają, że maksymalne wynagrodzenie brutto wyniesie ...................................... zł.  /słownie:................................................/.

- Odbiór wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwianiem na składowisku odpadów azbestowych –  za 1 kg  wynosi ............................... zł brutto i jest niezmienne do końca trwania umowy.

- Demontażu płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych, ich załadunek, transport oraz unieszkodliwienie na składowisku odpadów azbestowych za 1 kg  wynosi ............................... zł brutto i jest niezmienne do końca trwania umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy.

- W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz posesji                              z zaznaczeniem miejscowości i nr domu oraz władającego z imienia i nazwiska oraz jego numer telefonu, a także rodzaju prac do realizacji objętych przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny demontażu i transportu wyrobów

zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace objęte przedmiotem umowy z tym, że termin powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do 10 listopada 2020 r.

- Przy wykonywaniu usługi Wykonawca winien w miarę możliwości uwzględnić kolejność wynikającą z daty wpływu wniosku o sfinansowanie usługi do Zamawiającego.

- Wykonawca w trakcie realizacji zadania zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu opracowany szczegółowy harmonogram zaplanowanych robót. Dokument ten należy przesłać najpóźniej w terminie 5 dni roboczych przed ich rozpoczęciem na adres e-mail: akasperek@trzcianka.pl. Harmonogram podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Przed rozpoczęciem robót (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany dokonać zgłoszenia przystąpienia do robót polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest (właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu). Obowiązkiem Wykonawcy jest sukcesywne przekazywanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających prawidłowe dokonanie zgłoszenia przystąpienia do ww. robót (np. potwierdzenie nadania).

§ 5

  - Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego jednorazowo za całość należycie wykonanego przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, zgodnie                   z postanowieniami ust. 2 i 3.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury za wykonane prace                     z podziałem na dwie pozycje usług: demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest .

  - Podstawą do wystawienia faktury VAT będą:

- Karty przekazania odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2019, poz. 819). Na karcie przekazania odpadów powinno zostać określone dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów oraz poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów. W przypadku wystawienia karty przekazania odpadów dla więcej niż jednego obiektu do karty należy dołączyć spis obiektów, z których pochodzą odpady ze wskazaniem danych wnioskodawcy oraz poszczególnych ilości odebranych wyrobów zawierających azbest. Każdą kartę przekazania odpadu należy dołączyć w oryginale oraz jedną kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oryginały kart zostaną przedłożone do WFOŚiGW w Poznaniu wraz z wnioskiem o wypłatę środków,

- Potwierdzenie przejęcia odpadu od właściciela nieruchomości -  „Protokół odbioru odpadów” (wg. załącznika nr 3 do umowy) sporządzony w trzech egzemplarzach:       z których dwa otrzymuje Wykonawca celem przekazania jednego z egzemplarzy Zamawiającemu, trzeci egzemplarz dla właściciela nieruchomości. Protokół odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w zakresie przeprowadzonych robót polegających na demontażu wyrobów zawierających azbest jak i w zakresie usług polegających wyłącznie na ważeniu, zabezpieczeniu, transporcie i utylizacji odpadów azbestowych. Protokoły odbioru odpadów powinny zawierać: dane wnioskodawcy, miejsce odbioru odpadów, rodzaj odpadów, informację o ilości zdemontowanych lub odebranych odpadów azbestowych. Protokoły winny być potwierdzone czytelnymi podpisami przedstawiciela Wykonawcy wykonującego tę czynność, właściciela (posiadacza) nieruchomości i przedstawiciela Gminy.

- Oryginały lub kopie oświadczeń Wykonawcy o prawidłowości wykonania robót                              oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów             i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089). W przypadku robót polegających wyłącznie na zabezpieczeniu, transporcie i utylizacji odpadów azbestowych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie tylko w tym zakresie. Oświadczenia powinny zawierać informację o ilości zdemontowanych lub odebranych odpadów azbestowych,  dane wnioskodawcy oraz miejsce odbioru odpadów,

- Rozliczenie końcowe, w którym wyszczególnione zostaną: imię i nazwisko wnioskodawcy, ilości kg wyrobów zawierających azbest, które zostały zdemontowane i ilości kg wyrobów zawierających azbest, które zostały przetransportowane                      i zutylizowane oraz wartości netto i brutto zrealizowanych robót;

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni liczonych od dnia doręczenia  Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz dokumentów określonych w ust. 3.

§ 6

- Strony ustalają następujące kary umowne:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach                                    i wysokościach:

a)  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto,

b) za opóźnienie w wykonywaniu  prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia określonej § 4 ust. 1  za każdy dzień zwłoki po terminie określonym w przedstawionym harmonogramie prac, o którym mowa w  § 4 ust. 8 niniejszej umowy.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a)  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

§ 7

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                         w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy                       w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym) tj.:

a) ilości wyrobów zawierających azbest mogą ulec zmniejszeniu,

b) ze względu na ograniczone środki finansowe Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego usługi.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonywania części umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8

- Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany 
w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a także w trakcie realizacji umowy.

- Zamawiający i Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

- Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi i przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

§ 9

- W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie spory wynikające z wykonania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie będą przekazywane do rozpatrzenia przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Załącznik nr 1 - Kserokopia oferty Wykonawcy;

- Załącznik nr 2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

- Załącznik nr 3 - Potwierdzenie przejęcia odpadu od właściciela nieruchomości -  „Protokół

odbioru odpadów”;

Wykonawca:						Zamawiający:

Trzcianka, dnia ……………..2020 r.

...................................................................

nazwa

...................................................................

adres

...................................................................

NIP

...................................................................

imię i nazwisko

...................................................................

Pesel/nr dowodu osobistego

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że numer konta bankowego ............................................................................., którego właścicielem jest ................................................................................., jest rachunkiem rozliczeniowym wyodrębnionym dla celów prowadzenia działalności gospodarczej oraz, że znajduje się w bazie podatników VAT.

Na w/w rachunek będą dokonywane wpłaty z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzcianka” wykorzystując mechanizm podzielonej płatności.

................................................................................

podpis

Trzcianka, dnia……………..2020 r.

...................................................................

nazwa

...................................................................

adres

...................................................................

NIP

...................................................................

imię i nazwisko

...................................................................

Pesel/nr dowodu osobistego

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jestem czynnym/biernym* podatnikiem VAT.

Na dzień dzisiejszy firma nie zawiesiła ani nie zaprzestała wykonywania działalności gospodarczej.

Zobowiązujemy się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego statusu.

................................................................................

podpis

* niepotrzebne skreślić