**UMOWA NR RPI.272. .2021.PS**

Umowa zawarta w dniu 2021r., w Urzędzie Miejskim Trzcianki, pomiędzy Gminą Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:

Krzysztofa W. Jaworskiego - Burmistrza Trzcianki,

przy kontrasygnacie Skarbnika - Joanny Zieńko,

a

 z siedzibą w , przy ulicy , NIP : , REGON :

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

 - Właściciela, PESEL:

o następującej treści:

**§1.**

Integralną częścią umowy jest wykaz ulic miejskich i dróg na terenie gminy Trzcianka, stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

**§2.**

**1.**Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace polegające na wykonaniu remontu cząstkowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Trzcianka.

**2.**Wykaz ulic do przeprowadzenia robót wymienionych w ust.1 określa załącznik nr 1 do umowy.

**3.**Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.

**§3.**

Realizację przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie w terminie 5 dni od podpisania niniejszej umowy a zakończy do dnia 31.12.2021 r.

**§4.**

**1.**Ustala się następującą stawkę brutto do naliczenia wynagrodzenia Wykonawcy na remont dróg gminnych:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa zadania** | **Cena jednostkowa brutto za 1 m2** |
| Remont cząstkowy masą mineralno-asfaltową grubości średnio 4 cm na gorąco z mechanicznym obcięciem krawędzi, z posmarowaniem krawędzi i dna emulsją oraz jeżeli zachodzi konieczność z naprawą podbudowy /około 30 % całości zadania/. |  zł |

**2.**Zamawiający ustala limit środków finansowych przeznaczonych na remont cząstkowy ulic miejskich i dróg gminnych do kwoty w wysokości zł brutto /słownie : tysięcy złotych/.

**§5.**

**1.**Zamawiający ustanawia koordynatora realizacji przedmiotu umowy w osobie Przemysława Siejaka - inspektora ds. budowy dróg.

**2.**Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie

**3.**Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru robót w osobie Bolesława Mierzwy.

**§6.**

**1.**Termin przystąpienia do prac i zakres prac zostanie każdorazowo ustalany z inspektorem ds. budowy dróg Zamawiającego.

**2.**Odbiór robót nastąpipo zakończeniu prac w terminie 7 dni od wpływu zgłoszenia gotowości do odbioru robót.

**3.**Z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

**4.**Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek na piśmie.

**5.**Zamawiający wyznaczy termin odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwe w terminie 7 dni od daty wpływu zawiadomienia, o którym mowa w ust.4.

**§7.**

**1.**Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami za poszczególne etapy robót wystawiane przez Wykonawcę.

**2.**Podstawą wystawienia pierwszej faktury jest wykonanie remontu cząstkowego oraz dokonania bezusterkowego odbioru robót przez Zamawiającego na zasadach określonych w §6.

**3.**Fakturę Wykonawca wystawi w ciągu 7 dni od daty bezusterkowego odbioru robót, a Zamawiający zapłaci w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

**4.**Wykonawca udziela na całość wykonanych robót 12 miesięcy rękojmi /licząc od daty ich odbioru/.

**§8.**

**1.**Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót.

**2.**Wykonawca powinien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczeniowe.

**§9.**

**1.**Strony ustalają, że wiążąca ich formą odszkodowania będą kary umowne.

**2.**Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z

 przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 1.000 zł

**3.**Wykonawca może żądać kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 1.000 zł.

**§ 10.**

**1.**W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

**2.**Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 11.**

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

Wykaz załączników :

Załącznik nr 1 – Wykaz ulic miejskich i dróg na terenie gminy Trzcianka

**ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA:**

## Załącznik nr 1

do umowy nr RPI.272..2021 PS

# Ulice miejskie

1. Mickiewicza
2. Staszica
3. Za Jeziorem
4. Kopernika
5. Strażacka
6. Polna
7. Chopina
8. Spokojna
9. Prusa
10. Grottgera
11. Koszykowa
12. ulica i osiedle Grottgera
13. Orzeszkowej
14. Rzemieślnicza
15. osiedle i ulica Lelewela
16. Chełmońskiego
17. Broniewskiego
18. Słowackiego
19. Roosevelta
20. Łąkowa
21. Malczewskiego
22. osiedle Fałata I /Bukowa, Lipowa itd./
23. Wieleńska
24. Rzeczna
25. Paderewskiego
26. Fredry
27. Powstańców Wlkp.
28. Konarskiego
29. Wspólna

**Drogi na terenie gminy Trzcianka :**

1. do Rychlika

2. Siedlisko –wewnątrz wsi i droga do PGR

3. Przyłęki – wewnątrz wsi

4. Niekursko- wewnątrz wsi

5. Biała – wewnątrz wsi