Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim Trzcianki na lata 2025 – 2026

| Lp. | Działanie | Osoba/jednostka odpowiedzialna | Sposób realizacji działania | Czas realizacji | Koszt w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ułatwienie orientacji przestrzennej osobom niewidomym i słabowidzącym | Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich | Zakup systemu nawigacyjno- informacyjnego | 2025 r. | 14 000 zł |
| 2. | Zagospodarowanie terenu poprzez dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością | Kierownik Referatu Inwestycji i Środków Zewnętrznych | Wyznaczenie miejsca postojowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością jak najbliżej głównego wejścia do budynku | 2025 r. | 3 500 zł |
| 3. | Poprawa bezpieczeństwa osób ze szczególnymi potrzebami w razie zagrożenia | Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, obrony cywilnej i wojskowości | Zakup systemu sygnalizacji pożarowej (pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych) | 2026 r. | 100 000 zł (środki zewnętrzne) |
| 4. | Poprawa dostępności informacji na stronie internetowej urzędu | Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich | Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników w temacie dostępności cyfrowej | 2025 r. 2026 r. | 2 000 zł 2 000 zł |
| 5. | Wsparcie orientacji w terenie i bezpieczeństwa w poruszaniu się | Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich | Zastosowanie taśm do oznaczenia krawędzi schodów | 2025 r. 2026 r. | 100 zł 100 zł |
| 6. | Dokonanie aktualizacji deklaracji dostępności strony internetowej oraz BIP | Koordynator ds. dostępności/ informatyk | Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Publikacja zweryfikowanej deklaracji dostępności na stronie internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej | do 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie w przypadku, gdy nastąpi jakakolwiek zmiana mająca wpływ na zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | -- -- |