Załącznik do zarządzenia Nr 22/22
Burmistrza Trzcianki
z dnia 25 lutego 2022 r.

| Lp. | Działanie | Osoba/jednostka odpowiedzialna | Sposób realizacji działania | Czas realizacji | Koszt w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ułatwienie orientacji przestrzennej osobom niewidomym i słabowidzącym | Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich | Umieszczenie tyflomapy (planu sytuacyjnego) na parterze przy wejściu do budynku | 2023 | 2 000 zł |
| 2. | Ułatwienie dostępności do budynku osobom korzystającym z pojazdów mechanicznych | Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich | Zakup systemu wzywania asysty | 2022 | 700 zł (środki zewnętrzne) |
| 3. | Bezprzewodowy system alarmowo przywoławczy | Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich | Zainstalowanie w toalecie urządzenia przywoławczego | 2022 | 365 zł (środki zewnętrzne) |
| 4. | Zagospodarowanie terenu poprzez dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością | I Zastępca Burmistrza | Wyznaczenie miejsca postojowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością jak najbliżej głównego wejścia do budynku | 2023 | 3 000 zł |
| 5. | Dostosowanie jednego pomieszczenia sanitarnego do potrzeb osób z niepełnosprawnością | I Zastępca Burmistrza | Zainstalowanie poręczy i uchwytów dla niepełnosprawnych oraz przewijaka ściennego dla dzieci | 2023 | 3 500 zł |
| 6. | Zwiększenie dostępności pism urzędowych i wniosków | Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich | Zakup ramek do podpisu Zakup lupy elektronicznej | 2022 2022 | 200 zł (środki zewnętrzne) 3 500 zł (środki zewnętrzne) |
| 7. | Poprawa bezpieczeństwa osób ze szczególnymi potrzebami w razie zagrożenia | Specjalista ds. BHP Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich | Opracowanie planu ewakuacji dla osób ze szczególnymi potrzebami Zakup krzesła oraz koca ewakuacyjnego | 2022 2022 | 1 500 zł 9 000 zł (środki zewnętrzne) |
| 8. | Poprawa dostępności informacji na stronie internetowej urzędu | Tłumacz języka migowego/pracownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu Informatyk Informatyk Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich | Nagranie i umieszczenie na stronie filmu informacyjnego w PJM Zamieszczenie na stronie internetowej i w BIP informacji dotyczących możliwości wejścia do urzędu z psem asystującym Zamieszczenie na stronie internetowej i w BIP informacji dotyczącej możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników w temacie dostępności cyfrowej | 2022 2022 2022 2022 | --- -- -- 8 000 zł (środki zewnętrzne) |
| 9. | Wsparcie orientacji w terenie i bezpieczeństwa w poruszaniu się | Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich | Zastosowanie taśm do oznaczenia krawędzi schodów | 2022 | 200 zł |
| 10. | Poprawa komfortu obsługi klienta korzystającego z aparatów słuchowych | Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich | Zakup pętli indukcyjnej do Kancelarii oraz zestawu przenośnego | 2022 | 4 700 zł (środki zewnętrzne) |
| 11. | Dokonanie aktualizacji deklaracji dostępności strony internetowej oraz BIP | Koordynator ds. dostępności/ informatyk | Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Publikacja zweryfikowanej deklaracji dostępności na stronie internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej | do 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie w przypadku, gdy nastąpi jakakolwiek zmiana mająca wpływ na zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | -- -- |